Приложение №3

к Договору подряда

№ R115-FA049/02-\_\_\_/\_\_\_\_\_-2023

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023г.

**ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ**

Выполнение работ по ремонту помещений по адресу: Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, д. №28.

Начало выполнения Работ: не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Договора.

Окончание выполнения Работ: не позднее 27.10.2023г.

| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Начало работ** | **Окончание работ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт ОПиОК ЮЛ,ФЛ | не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Договора. | 29.09.2023 |
| 2. | Бэк офис, ремонт отмостки и крылечек | 01.09.2023 | 27.10.2023 |

Заказчик в праве менять очередность ремонта помещений.

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Подрядчик:** |  | **Заказчик:** |
| Директор |  |  |
|  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / /  м.п. |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / /  м.п. |